🖥

SANTA CATALINA ERP

Desktop para Windows con Tauri

PRD — Product Requirements Document

Versión 1.0  •  Mayo 2025

Destinatario: Antigravity (AI Dev Agent)

| Repo | bnicolas94/santa-catalina |
| --- | --- |
| Stack actual | Next.js 16 · TypeScript · Prisma |
| Deploy | Railway (PostgreSQL + API) |
| Target | App Windows instalable (.msi / .exe) |
| Framework escritorio | Tauri v2 |
| Prioridad | Alta |

# 1. Resumen Ejecutivo

Santa Catalina opera actualmente su ERP a través de una aplicación web Next.js desplegada en Railway. Si bien la plataforma web es funcional, existe la necesidad de distribuir el ERP como software instalable en Windows para los distintos locales (Fábrica Gutiérrez, Local Gutiérrez, Fábrica Villa Elisa) y potencialmente para franquicias futuras.

Este documento especifica los requerimientos para empaquetar la app web existente como una aplicación de escritorio Windows usando Tauri v2. No se reescribe la lógica de negocio: toda la API y la base de datos continúan en Railway. Tauri actúa como wrapper nativo que renderiza el frontend Next.js.

| Objetivo | Convertir el ERP web en un .exe/.msi instalable para Windows, con acceso centralizado a Railway, sin duplicar código ni lógica de negocio. |
| --- | --- |

# 2. Contexto y Motivación

## 2.1 Stack actual

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 16 con TypeScript |
| Base de datos | PostgreSQL en Railway (migrando desde SQLite) |
| ORM | Prisma |
| Auth | NextAuth v4 |
| Deploy actual | Railway (web app pública/privada) |
| Repo | github.com/bnicolas94/santa-catalina |

## 2.2 Problemas que resuelve esta iniciativa

- Distribución a múltiples locales sin depender del browser del SO

- Instalación profesional con ícono, acceso directo en escritorio y menú inicio

- Control de versiones: auto-update desde el server central

- Base para distribución a franquicias externas

- Experiencia de usuario más robusta (ventana dedicada, sin pestañas del browser)

# 3. Arquitectura de la Solución

La arquitectura se basa en el patrón Shell + Remote API: la app Tauri actúa como contenedor nativo que carga el frontend Next.js vía WebView. Toda la lógica de negocio, datos y autenticación permanecen en el servidor Railway.

| Patrón elegido | App Tauri (shell) → carga URL Railway → API Next.js → PostgreSQL Railway. Sin código de backend en el cliente. |
| --- | --- |

## 3.1 Diagrama de componentes

[Local 1 — Windows]          [Local 2 — Windows]          [Local N — Windows]

app.exe                      app.exe                      app.exe

Tauri WebView                Tauri WebView                Tauri WebView

↓ HTTPS                      ↓ HTTPS                      ↓ HTTPS

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│           Railway — Next.js API + PostgreSQL            │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Modo de carga del frontend

| Modo | Descripción |
| --- | --- |
| Shell (recomendado) | La WebView carga directamente https://tu-app.railway.app. El instalador pesa ~5 MB. Actualizar el server actualiza todos los clientes automáticamente. Requiere conexión a internet. |
| Build embebido | El output de next build/export se empaqueta dentro del .exe. La UI funciona offline, solo las llamadas a la API requieren internet. El instalador es más pesado (~50–100 MB) y requiere re-instalar para actualizaciones de UI. |

| Decisión | Se implementa el modo Shell para v1.0. Es suficiente para el caso de uso actual y simplifica drásticamente el mantenimiento. |
| --- | --- |

# 4. Requerimientos Funcionales

## 4.1 Instalación

- Instalador .msi (Windows Installer) generado por Tauri

- También disponible .exe standalone (portable, sin instalación)

- Ícono de aplicación personalizado (Santa Catalina branding)

- Acceso directo en escritorio y en menú inicio post-instalación

- Desinstalación limpia desde Panel de Control de Windows

## 4.2 Ventana de aplicación

- Título de ventana: "Santa Catalina ERP"

- Tamaño mínimo: 1280 × 720 px

- Tamaño por defecto: maximizado al abrir

- Ícono en barra de tareas y alt+tab

- Opción de fullscreen con F11

- Sin barra de menú nativa de Tauri (la navegación es la del propio ERP web)

## 4.3 Carga y conectividad

- Al iniciar, la app carga la URL configurada en tauri.conf.json

- Si no hay conexión a internet: mostrar pantalla de error con botón Reintentar

- Mientras carga: mostrar splash screen con logo Santa Catalina

- Timeout de carga: 15 segundos antes de mostrar error

## 4.4 Auto-update

- Tauri Updater habilitado apuntando al endpoint de releases en Railway o GitHub Releases

- Al detectar nueva versión: notificación discreta en la app con opción de actualizar

- La actualización descarga el nuevo instalador en background y pide reiniciar

- Para v1.0 solo se actualiza el shell Tauri; el contenido web se actualiza solo desde el server

## 4.5 Configuración por entorno

| Entorno | URL |
| --- | --- |
| production | https://santa-catalina.up.railway.app (o dominio custom) |
| staging | https://santa-catalina-staging.up.railway.app |
| development | http://localhost:3000 |

La URL se configura en tauri.conf.json y puede sobreescribirse con variable de entorno TAURI_WEBVIEW_URL en build time.

# 5. Requerimientos No Funcionales

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Tamaño instalador | < 15 MB para el shell Tauri | Medido post-build |
| Tiempo de inicio | < 3 segundos hasta que carga la UI web | Medido en hardware de local |
| Compatibilidad Windows | Windows 10 y Windows 11 (64-bit) | Obligatorio |
| Sin admin requerido | Instalación en modo usuario (no requiere UAC) | Recomendado |
| Firma de código | Opcional en v1.0; requerido para distribución amplia | Postergado |
| Logs de error | Logs de crash accesibles en %APPDATA%\santa-catalina\logs | Recomendado |

# 6. Implementación Técnica

## 6.1 Setup inicial de Tauri

Ejecutar desde la raíz del repo santa-catalina:

npm install --save-dev @tauri-apps/cli@next @tauri-apps/api@next

npx tauri init

Durante el init de Tauri configurar:

- App name: santa-catalina

- Window title: Santa Catalina ERP

- Web assets location: ../out (si se usa export) o dejar vacío para modo shell

- Dev server URL: http://localhost:3000

- Frontend dev command: npm run dev

- Frontend build command: npm run build

## 6.2 Estructura de archivos a crear

santa-catalina/

├── src-tauri/                  ← generado por tauri init

│   ├── Cargo.toml

│   ├── tauri.conf.json         ← config principal

│   ├── src/

│   │   └── main.rs             ← entry point Rust

│   ├── icons/                  ← íconos de la app (PNG varios tamaños)

│   └── capabilities/           ← permisos Tauri v2

│       └── default.json

├── package.json                ← agregar scripts tauri

└── ...resto del repo Next.js

## 6.3 tauri.conf.json (modo shell)

{

"productName": "Santa Catalina ERP",

"version": "1.0.0",

"identifier": "ar.com.santacatalina.erp",

"build": {

"frontendDist": "../out",

"devUrl": "http://localhost:3000",

"beforeDevCommand": "npm run dev",

"beforeBuildCommand": "npm run build"

},

"app": {

"windows": [{

"title": "Santa Catalina ERP",

"width": 1280,

"height": 800,

"minWidth": 1280,

"minHeight": 720,

"maximized": true,

"url": "https://tu-app.railway.app"

}],

"security": {

"csp": null

}

},

"bundle": {

"active": true,

"targets": ["msi", "nsis"],

"icon": ["icons/icon.ico", "icons/icon.png"]

}

}

## 6.4 Scripts en package.json

"scripts": {

"dev": "next dev",

"build": "next build",

"tauri": "tauri",

"tauri:dev": "tauri dev",

"tauri:build": "tauri build",

"tauri:build:msi": "tauri build --target x86_64-pc-windows-msvc --bundles msi"

}

## 6.5 Splash screen (opcional pero recomendado)

Tauri v2 soporta splash screen nativo. Crear src-tauri/src/splashscreen.html con el logo de Santa Catalina y configurarlo en tauri.conf.json:

"splashscreen": {

"image": "../public/logo.png",

"fullScreen": false,

"width": 400,

"height": 300

}

## 6.6 Pantalla de error de conectividad

Agregar un event listener en el main.rs o via JavaScript para detectar cuando la WebView no puede cargar la URL y mostrar un overlay de error. Implementación recomendada: inyectar un script JS al inicializar la ventana que escuche el evento window.onerror y errores de fetch para mostrar un mensaje amigable.

# 7. Proceso de Build y Distribución

## 7.1 Requisitos del entorno de build

- Windows 10/11 con Visual Studio Build Tools 2022 (C++ workload)

- Rust instalado via rustup (stable, target x86_64-pc-windows-msvc)

- Node.js 20 LTS

- WebView2 Runtime (pre-instalado en Windows 11; el instalador Tauri lo incluye para Windows 10)

## 7.2 Pasos para generar el instalador

- Clonar el repo y hacer npm install

- Configurar la URL de producción en tauri.conf.json

- Ejecutar: npm run tauri:build

- El instalador queda en: src-tauri/target/release/bundle/msi/SantaCatalinaERP_1.0.0_x64.msi

- Distribuir el .msi a cada local (USB, carpeta compartida de red, o enlace de descarga privado)

## 7.3 Distribución a locales

| Estrategia | Descripción |
| --- | --- |
| v1.0 — Manual | Distribuir el .msi por USB o carpeta de red compartida. Instalación con doble click. Recomendado para 1–5 locales. |
| v1.1 — Link de descarga | Hostear el .msi en Railway Storage o S3. Compartir link privado. Facilita distribución a más locales. |
| v2.0 — Auto-update | Configurar Tauri Updater para que la app verifique actualizaciones al iniciar. Cero intervención manual. |

# 8. Íconos y Branding

Tauri requiere íconos en múltiples formatos y resoluciones. Ejecutar el generador automático desde una imagen fuente de alta resolución:

npx @tauri-apps/cli icon ./public/logo-santa-catalina.png

Esto genera automáticamente todos los tamaños requeridos en src-tauri/icons/. La imagen fuente debe ser PNG de al menos 1024×1024 px con fondo transparente.

Los íconos a generar son:

- icon.ico (multi-size: 16, 32, 48, 256 px) — usado en barra de tareas y ventana

- icon.png (256×256) — usado en el instalador

- 32x32.png, 128x128.png, 128x128@2x.png — tamaños adicionales

# 9. Consideraciones de Seguridad

| Importante | La app usa WebView para cargar contenido externo (Railway). Es crítico configurar correctamente los permisos de Tauri para no exponer APIs nativas al código web. |
| --- | --- |

## 9.1 Permisos (capabilities/default.json)

Configurar el mínimo de permisos necesarios. Para el modo shell (carga URL remota), los permisos deben ser restrictivos:

{

"identifier": "default",

"description": "Capacidades por defecto",

"windows": ["main"],

"permissions": [

"core:default",

"core:window:allow-start-dragging",

"core:window:allow-set-title"

]

}

No habilitar permisos de filesystem, shell, ni API nativa a menos que sea explícitamente necesario.

## 9.2 CSP (Content Security Policy)

Para modo shell con URL remota, configurar csp: null en tauri.conf.json permite que el sitio cargado maneje su propio CSP. Esto es aceptable dado que la URL cargada es el propio server controlado de Santa Catalina en Railway.

# 10. Plan de Testing

| Caso de prueba | Criterio de éxito | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Instalación en Windows 10 | El .msi instala sin errores y sin requerir admin | Manual |
| Instalación en Windows 11 | El .msi instala sin errores | Manual |
| Carga inicial | La URL de Railway carga en < 3 segundos con buena conexión | Manual |
| Error de conectividad | Sin internet, se muestra mensaje de error claro con botón Reintentar | Manual |
| Tamaño del instalador | El .msi pesa menos de 15 MB | Automático (CI) |
| Ícono en barra de tareas | El ícono de Santa Catalina aparece correctamente | Manual |
| Tamaño mínimo de ventana | La ventana no puede redimensionarse por debajo de 1280×720 | Manual |
| Desinstalación | Panel de Control > Programas elimina completamente la app | Manual |
| Auth flow | El login de NextAuth funciona dentro de la WebView | Manual |
| Múltiples instancias | Abrir la app dos veces no genera conflictos | Manual |

# 11. Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- npm run tauri:build completa sin errores en un entorno Windows con Rust y Node.js 20

- El archivo .msi generado pesa menos de 15 MB

- La app instala en Windows 10 y 11 sin requerir permisos de administrador

- Al abrir la app, carga la URL de Railway y muestra el ERP correctamente

- El login (NextAuth) funciona dentro de la WebView Tauri

- Al perder conectividad, la app muestra un mensaje de error comprensible

- El ícono de Santa Catalina aparece en barra de tareas, ventana y acceso directo

- La ventana abre maximizada por defecto

- La desinstalación desde Panel de Control es limpia y completa

# 12. Fuera de Alcance (v1.0)

- Modo offline completo (funcionamiento sin internet)

- Firma de código con certificado EV (Code Signing)

- Distribución en Microsoft Store

- Soporte para macOS o Linux

- Auto-update automático (postergado a v1.1)

- Integración con impresoras locales via Tauri nativo (si el ERP web ya lo maneja, no es necesario)

- Notificaciones push de escritorio (Windows Notifications API)

# 13. Roadmap

| Versión | Alcance |
| --- | --- |
| v1.0 (actual) | Shell Tauri + URL Railway. Instalador .msi. Distribución manual por USB/link. Sin auto-update. |
| v1.1 | Auto-update desde GitHub Releases. Link de descarga hosteado. Splash screen con branding. |
| v1.2 | Build embebido opcional para tolerancia a mala conexión. Notificaciones de escritorio. |
| v2.0 | Firma de código. Distribución automatizada a franquicias. Canal de updates diferenciado por rol de local. |

# 14. Referencias y Recursos

- Documentación oficial Tauri v2: https://v2.tauri.app/

- Tauri + Next.js guide: https://v2.tauri.app/start/frontend/nextjs/

- Repo Santa Catalina: https://github.com/bnicolas94/santa-catalina

- Tauri Updater plugin: https://v2.tauri.app/plugin/updater/

- Íconos automáticos: npx @tauri-apps/cli icon <imagen-fuente>